KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DEMO 1 TUẦN

AI Lead Intelligence & Crawler

Tự động tìm kiếm – trích xuất – chấm điểm khách hàng tiềm năng B2B/B2G

| Hạng mục | Thông tin |
| --- | --- |
| Thời gian demo | 24/08/2026 – 28/08/2026 (5 ngày làm việc) |
| Mục tiêu | Có pipeline chạy end-to-end từ crawl web → chuẩn hóa → AI extraction → scoring → Web UI/Google Sheets |
| Đối tượng dùng | Sales, Marketing, đội ngũ Kỹ thuật |
| Nguồn yêu cầu | Biên bản họp ngày 20/08/2026 và định hướng kỹ thuật Crawl4AI |
| Trạng thái | Bản thiết kế triển khai demo / MVP |

Nguyên tắc triển khai: ưu tiên “demo chạy được và giải thích được” hơn độ phủ dữ liệu. Trong 1 tuần chỉ tích hợp thật các nguồn có khả năng hoàn thành, còn nguồn khó/anti-bot được mô phỏng bằng adapter hoặc đưa sang Phase 2.

# Mục lục

1. Bối cảnh và yêu cầu đầu vào

2. Mục tiêu demo và tiêu chí thành công

3. Phạm vi / ngoài phạm vi

4. Nguồn dữ liệu và chiến lược crawl

5. Kiến trúc hệ thống

6. Thiết kế crawler bằng Crawl4AI

7. Pipeline xử lý dữ liệu

8. Mô hình dữ liệu và schema

9. AI Extraction & Lead Scoring

10. Backend/API và Web UI

11. Lịch triển khai chi tiết 5 ngày

12. Backlog và phân công

13. Test plan và tiêu chí nghiệm thu

14. Kịch bản demo cuối tuần

15. Rủi ro và phương án xử lý

16. Kế hoạch sau demo

Phụ lục A. Cấu trúc repo đề xuất

Phụ lục B. Cấu hình mẫu Crawl4AI

Phụ lục C. Mẫu dữ liệu đầu ra

# 1. Bối cảnh và yêu cầu đầu vào

Biên bản họp xác định mục tiêu xây dựng hệ thống AI Lead Intelligence & Crawler để thay thế quy trình tìm kiếm khách hàng thủ công, phục vụ Sales tìm cơ hội B2B/B2G trong lĩnh vực Chuyển đổi số và AI. Hệ thống quét dữ liệu định kỳ 1–2 lần/ngày, trích xuất thông tin trọng tâm, chấm điểm lead và phân luồng hành động.

Các yêu cầu gốc cần được bảo toàn trong demo:

Nguồn ưu tiên: đấu thầu công, cổng Chính phủ; sau đó mở rộng LinkedIn/Facebook và báo chí.

Chỉ lấy dữ liệu mới phát sinh theo ngày; tránh quét lại toàn bộ lịch sử ở mỗi lần chạy.

Thông tin cần trích xuất: tên đơn vị, nhu cầu, ngân sách/gói thầu, vị trí, quy mô, contact nếu có.

Lead scoring 0–100; <80 chuyển Marketing nurturing, 80–89 đề xuất Email, 90–100 Hot Lead ưu tiên gọi điện.

Đầu ra MVP: Google Sheets hoặc Web UI đơn giản, có tối thiểu Tên đơn vị, Nhu cầu, Link nguồn, Contact, Điểm số.

Đề xuất bổ sung cho bản demo 1 tuần: thiết kế adapter theo từng nguồn, lưu raw content để audit, deduplicate theo URL + entity, và tách scoring rules khỏi crawler để Sales có thể chỉnh mà không sửa code crawler.

# 2. Mục tiêu demo và tiêu chí thành công

Mục tiêu của tuần demo không phải xây hệ thống production hoàn chỉnh. Mục tiêu là chứng minh pipeline end-to-end, độ hữu ích của lead đối với Sales, và tính khả thi khi mở rộng thêm nguồn.

| Mục tiêu | Kết quả cần thấy trong demo | Chỉ số tối thiểu |
| --- | --- | --- |
| Crawl tự động | Scheduler kích hoạt crawler theo nguồn và lấy dữ liệu mới | ≥ 4 nguồn chạy thật; 1–2 lần/ngày |
| JS rendering | Ít nhất 1 nguồn JS-heavy chạy bằng browser mode | Có wait_for/JS interaction và log thành công |
| Chuẩn hóa dữ liệu | Dữ liệu từ nhiều nguồn về cùng một schema | ≥ 90% record có title/source/url/published_at |
| AI extraction | Trích xuất organization, need, budget/location/contact khi có | ≥ 70% record liên quan có organization + need |
| Scoring | Mỗi lead có score và action giải thích được | 100% lead sau classify có score + reason |
| Output | Sales xem/filter được lead | Web UI hoặc Google Sheets có filter theo score/source/date |
| Audit | Có thể mở lại nguồn và raw content | Mỗi lead có source_url + crawl_timestamp |

# 3. Phạm vi / ngoài phạm vi

| Trong phạm vi demo | Ngoài phạm vi demo |
| --- | --- |
| 4–5 nguồn dữ liệu thực tế | Cào toàn bộ 10+ nguồn ngay trong tuần |
| Crawl HTML + JS-rendered page bằng Crawl4AI | Vượt CAPTCHA/anti-bot phức tạp hoặc bypass access control |
| Keyword filtering + incremental crawl | Search engine crawler quy mô Internet |
| AI extraction theo schema cố định | Knowledge graph/agent tự học hoàn chỉnh |
| Rule-based + AI-assisted scoring | ML scoring dựa trên dữ liệu lịch sử CRM lớn |
| SQLite/PostgreSQL + Web UI đơn giản | Tích hợp sâu CRM/Call Center/Brandname |
| Export CSV/Google Sheets nếu credential sẵn sàng | Email/call automation thật tới khách hàng |

Nguyên tắc tuân thủ: crawler chỉ truy cập dữ liệu mà hệ thống được phép truy cập; tôn trọng robots.txt, Terms of Service, rate limits và yêu cầu đăng nhập. Không thiết kế cơ chế bypass CAPTCHA, paywall hoặc kiểm soát truy cập.

# 4. Nguồn dữ liệu và chiến lược crawl

Danh sách 10 nguồn mục tiêu vẫn được giữ để định hướng product backlog. Tuy nhiên demo 1 tuần chỉ chọn P0/P1 đủ khả năng hoàn thành.

| # | Nguồn | Vai trò | Ưu tiên demo | Chiến lược |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong) | Direct B2G lead | P0 | Browser/JS; ưu tiên khám phá XHR/API hợp lệ; incremental theo ngày |
| 2 | Báo Đấu thầu | Direct/near-direct lead | P0 | HTML crawl + keyword + article detail |
| 3 | Cổng Chính phủ | Early B2G signal | P0 | HTML/listing → detail → AI classify |
| 4 | dx.gov.vn | Bài toán chuyển đổi số | P0/P1 | HTML crawl; trích bài toán/đơn vị/lĩnh vực |
| 5 | Cổng Hà Nội | Local B2G | P1 | Crawler theo chuyên mục/tìm kiếm |
| 6 | Cổng TP.HCM | Local B2G | P2 | Sau khi adapter Gov ổn định |
| 7 | Bộ KH&CN | Policy/project signal | P2 | Dùng chung Gov adapter nếu cấu trúc tương tự |
| 8 | data.gov.vn | Enrichment | P2 | Metadata/API nếu công khai |
| 9 | VnExpress doanh nghiệp | B2B trigger | P2 | Article crawler + event classification |
| 10 | LinkedIn Jobs | B2B intent | Stretch | Không đặt KPI demo; chỉ dùng phương thức truy cập được phép |

Phạm vi khuyến nghị để chắc chắn demo:

Bắt buộc: Báo Đấu thầu, Cổng Chính phủ, dx.gov.vn.

Bắt buộc kỹ thuật: 1 nguồn JS-heavy (ưu tiên muasamcong nếu truy cập ổn định).

Nguồn thứ 5: Cổng Hà Nội hoặc một cổng Gov có cấu trúc ổn định hơn nếu muasamcong phát sinh blocker.

LinkedIn/Facebook không nằm trên critical path của demo.

# 5. Kiến trúc hệ thống

Kiến trúc demo tách crawler theo adapter để mỗi website có thể thay đổi độc lập. Pipeline sau crawler là dùng chung cho tất cả nguồn.

Thành phần chính:

Scheduler: chạy job theo source, 1–2 lần/ngày; hỗ trợ manual trigger cho demo.

Crawler adapters: mỗi source định nghĩa seed URLs, wait conditions, pagination, extraction strategy.

Raw store: lưu HTML/Markdown/JSON và metadata để debug/audit.

Normalizer: chuẩn hóa date, URL, organization name, budget, location; loại duplicate.

AI extractor/classifier: chuyển nội dung thành JSON schema; phân loại relevance và need category.

Scoring engine: áp dụng rule + tín hiệu AI; lưu lý do cộng/trừ điểm.

Persistence: SQLite cho local demo; PostgreSQL nếu deploy server sẵn.

API/UI: dashboard lead + filter + detail + export.

# 6. Thiết kế crawler bằng Crawl4AI

Crawl4AI phù hợp cho demo vì hỗ trợ browser engine, headless mode, JavaScript execution, wait_for, scan_full_page và structured extraction. Thiết kế nên có cấu hình base dùng chung và cấu hình override theo nguồn.

## 6.1. Chuẩn adapter theo nguồn

class SourceAdapter:
    name: str
    seed_urls: list[str]
    keywords: list[str]

    async def discover(self, since): ...     # tìm URL mới
    async def fetch(self, url): ...          # HTML/Markdown/JSON
    async def parse(self, raw): ...           # metadata cơ bản
    def fingerprint(self, item): ...          # dedup key

Adapter chỉ chịu trách nhiệm lấy và parse metadata nguồn. AI extraction và scoring không đặt trực tiếp trong adapter để tránh coupling.

## 6.2. Cấu hình cho trang render bằng JavaScript

browser = BrowserConfig(
    browser_type="chromium",
    headless=True,
    enable_stealth=False
)

run_cfg = CrawlerRunConfig(
    wait_until="networkidle",
    wait_for="css:.result-list",
    page_timeout=60000,
    delay_before_return_html=0.5,
    scan_full_page=False
)

Nếu trang cần thao tác UI, dùng js_code_before_wait/js_code cho các thao tác hợp lệ như click nút tìm kiếm hoặc Load More. Với nguồn JS-heavy, trước khi crawl DOM quy mô lớn cần kiểm tra xem frontend có endpoint JSON/XHR công khai và được phép sử dụng hay không; nếu có, adapter API sẽ hiệu quả hơn browser crawl.

## 6.3. Incremental crawl và chống crawl lặp

Mỗi nguồn lưu cursor: last_success_at, last_seen_published_at hoặc page token.

Fingerprint mặc định: SHA256(normalized_url + published_date + title).

Nếu article URL ổn định: URL là dedup key chính.

Crawler chỉ enqueue detail page khi item mới hoặc content hash thay đổi.

Có force_recrawl=true để demo/debug.

## 6.4. Retry, rate limit và lỗi

| Loại lỗi | Xử lý demo |
| --- | --- |
| Timeout/network | Retry tối đa 2 lần, exponential backoff |
| HTTP 429 | Tạm dừng source; giảm concurrency/rate |
| Selector thay đổi | Log source + URL + screenshot/HTML snapshot khi debug |
| JS không render | Tăng wait condition có mục tiêu; không tăng sleep vô hạn |
| CAPTCHA/login | Đánh dấu BLOCKED; không bypass; chuyển source dự phòng |
| AI parse fail | Retry 1 lần với schema validation; sau đó vào error queue |

# 7. Pipeline xử lý dữ liệu

| Bước | Mô tả |
| --- | --- |
| 1. Discover | Tìm URL/list item mới theo seed URL, search page hoặc feed. |
| 2. Fetch | Lấy rendered HTML/Markdown/JSON bằng Crawl4AI hoặc adapter API. |
| 3. Pre-filter | Lọc nhanh theo keyword/date/source để giảm chi phí AI. |
| 4. Normalize | Chuẩn hóa Unicode, date, currency, organization text, URL. |
| 5. Deduplicate | Loại record trùng và gộp cùng opportunity nếu nhiều nguồn nhắc tới. |
| 6. AI Extract | Trích JSON: organization, need, budget, location, contact, project, deadline... |
| 7. Relevance Classify | B2B/B2G, lĩnh vực, match với năng lực sản phẩm. |
| 8. Score | Rule engine tạo score 0–100 và reasons. |
| 9. Persist | Lưu lead + evidence + source + crawl run. |
| 10. Publish | Web UI/Google Sheets; filter theo score/date/source/action. |

# 8. Mô hình dữ liệu và schema

Schema demo cần vừa đủ cho Sales sử dụng, đồng thời giữ provenance để kiểm tra AI trích đúng hay sai.

| Field | Type | Bắt buộc | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| lead_id | UUID/string | Có | ID lead nội bộ |
| source | string | Có | Tên nguồn |
| source_url | url | Có | Link gốc |
| title | string | Có | Tiêu đề bài/gói thầu |
| published_at | datetime | Nên có | Ngày đăng nguồn |
| crawled_at | datetime | Có | Thời điểm crawl |
| organization_name | string | Có nếu xác định được | Công ty/cơ quan |
| organization_type | enum | Không | Government/Enterprise/Other |
| need_summary | text | Có với lead liên quan | Nhu cầu 1–3 câu |
| need_categories | array | Không | AI/OCR/Voice/CV/Data/CĐS/Software/... |
| budget_value | number | Không | Ngân sách chuẩn hóa VND |
| budget_text | string | Không | Text ngân sách gốc |
| location | string | Không | Tỉnh/thành |
| contact_name/email/phone | string | Không | Chỉ lấy khi công khai trên nguồn |
| deadline | datetime | Không | Hạn đóng thầu/phản hồi |
| keywords_matched | array | Có | Keyword tạo signal |
| relevance | 0..1 | Có | Mức phù hợp AI/CĐS |
| score | 0..100 | Có | Lead score |
| recommended_action | enum | Có | NURTURE/EMAIL/CALL |
| score_reasons | array | Có | Giải thích điểm |
| raw_content_ref | string | Có | Tham chiếu raw snapshot |

## 8.1. JSON contract giữa AI extractor và scoring

{
  "organization_name": "Sở ...",
  "organization_type": "government",
  "need_summary": "Xây dựng hệ thống số hóa và OCR hồ sơ...",
  "need_categories": ["OCR", "Digital Transformation"],
  "budget_value": 4500000000,
  "location": "Hà Nội",
  "contact": {"name": null, "email": null, "phone": null},
  "deadline": "2026-09-10",
  "relevance": 0.92,
  "evidence": ["...đoạn nội dung hỗ trợ..."],
  "confidence": 0.88
}

# 9. AI Extraction & Lead Scoring

Trong demo, scoring nên chủ yếu rule-based để giải thích được, còn AI dùng để extract/classify. Sau này mới học trọng số từ dữ liệu CRM.

| Nhóm tín hiệu | Rule demo | Điểm gợi ý |
| --- | --- | --- |
| Mức độ nhu cầu | Có dự án/gói thầu cụ thể liên quan AI/CĐS | +25 |
| Ngân sách | Có budget ≥ 3 tỷ VND | +20 |
| Ngân sách lớn | Budget ≥ 5 tỷ VND | +5 bổ sung |
| Địa bàn | Hà Nội hoặc địa bàn chiến lược | +10 |
| Deadline | Còn ≥ 5 ngày để tiếp cận | +10 |
| Match năng lực | OCR/Computer Vision/Voice/AI/Data/Software phù hợp | +15 |
| Contact | Có email/phone công khai | +10 |
| Freshness | Tin/gói thầu ≤ 3 ngày | +5 |
| Low relevance | Nội dung chỉ mang tính chính sách chung, chưa có nhu cầu cụ thể | -15 |
| Expired | Deadline đã qua | -30 |

Mapping action giữ đúng quy ước cuộc họp:

| Score | Action | UI badge | Kỳ vọng Sales |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–79 | NURTURE | Warm/Low | Marketing theo dõi hoặc enrich thêm |
| 80–89 | EMAIL | Qualified | Sales/Marketing chuẩn bị email tiếp cận |
| 90–100 | CALL | Hot Lead | Ưu tiên gọi/đánh giá trực tiếp |

## 9.1. Giải thích điểm

Không chỉ hiển thị score. Mỗi lead phải có danh sách lý do để Sales hiểu tại sao lead được ưu tiên, ví dụ:

Score = 92
+25 Có gói thầu cụ thể về OCR
+20 Ngân sách 4.5 tỷ
+10 Hà Nội
+15 Match OCR/Computer Vision
+10 Có email liên hệ
+5  Bài đăng mới trong 24h
+7  Deadline còn 14 ngày

# 10. Backend/API và Web UI

Đề xuất stack demo nhẹ, dễ chạy local/server: Python 3.11+, FastAPI, Crawl4AI, Pydantic, SQLAlchemy/SQLModel, SQLite hoặc PostgreSQL, frontend React/Vite hoặc Streamlit. Nếu đội cần hoàn thành cực nhanh, Streamlit giảm thời gian UI đáng kể.

## 10.1. API tối thiểu

| Method | Endpoint | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/leads | Danh sách lead + filter source/score/date/action |
| GET | /api/leads/{id} | Chi tiết lead + evidence + raw source link |
| POST | /api/crawl/run | Manual trigger crawl cho demo |
| GET | /api/crawl/runs | Trạng thái các lần crawl |
| GET | /api/sources | Nguồn, last_success, số record, error |
| POST | /api/export | Xuất CSV/Google Sheets nếu cấu hình sẵn |

## 10.2. Màn hình dashboard

Header KPI: Leads hôm nay, Hot Leads, Qualified, Sources healthy, Crawl errors.

Filter: ngày, source, score range, action, category, location.

Lead table: Score, Organization, Need, Budget, Location, Source, Published, Action.

Lead detail drawer/page: source link, extracted fields, score reasons, evidence snippets, raw content link.

Crawler status page: source, last run, duration, discovered/new/updated/error.

# 11. Lịch triển khai chi tiết 5 ngày

Kế hoạch dưới đây giả định 1–2 kỹ sư backend/data và 1 người hỗ trợ UI/QA bán thời gian. Nếu chỉ có 1 kỹ sư, ưu tiên Streamlit và giảm nguồn từ 5 xuống 3–4.

| Ngày | Mục tiêu | Việc chính | Deliverable cuối ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 1 24/08 | Khung hệ thống + 2 crawler dễ | Khởi tạo repo/Docker; DB schema; SourceAdapter; tích hợp Báo Đấu thầu + Cổng Chính phủ; raw snapshot; keyword config | CLI/API crawl chạy; DB có record thật; 2 nguồn pass smoke test |
| Day 2 25/08 | JS crawler + incremental | Tích hợp muasamcong hoặc nguồn JS dự phòng; wait_for/js_code; pagination; dedup; cursor; scheduler/manual run | ≥3 nguồn; ít nhất 1 JS-rendered; incremental không insert trùng |
| Day 3 26/08 | AI extraction + scoring | Prompt/schema Pydantic; pre-filter; extraction; relevance; rule scoring; score reasons; error queue | Lead JSON có organization/need/score/action; sample ≥30 lead |
| Day 4 27/08 | Dashboard + thêm nguồn | Web UI; filter/detail; crawl status; tích hợp dx.gov.vn/Hà Nội; export CSV/Sheets nếu kịp | Dashboard end-to-end; 4–5 nguồn; Hot Lead view |
| Day 5 28/08 | Ổn định + demo | Regression test; tune keywords/scoring; log/metrics; reset demo data; chạy crawl live; tài liệu vận hành; demo rehearsal | Bản demo deploy được + checklist nghiệm thu + dataset demo |

## 11.1. Checkpoint mỗi ngày

10:00: xác nhận blocker nguồn dữ liệu và scope trong ngày.

16:00: chạy smoke test end-to-end trên dữ liệu thật.

17:00: freeze thay đổi lớn; cập nhật bug list và kế hoạch ngày sau.

Từ Day 3: mỗi ngày Sales review 10–20 lead để chỉnh keyword/scoring.

# 12. Backlog và phân công

| ID | Workstream | Task | Owner gợi ý | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INF-01 | Infra | Docker Compose, env, DB, logging | Backend | P0 |
| CRW-01 | Crawler | SourceAdapter + base Crawl4AI config | Crawler/Data | P0 |
| CRW-02 | Crawler | Báo Đấu thầu adapter | Crawler/Data | P0 |
| CRW-03 | Crawler | Cổng Chính phủ adapter | Crawler/Data | P0 |
| CRW-04 | Crawler | JS-heavy adapter / muasamcong | Crawler/Data | P0 |
| CRW-05 | Crawler | dx.gov.vn hoặc Hà Nội adapter | Crawler/Data | P1 |
| DAT-01 | Data | Normalize + dedup + raw store | Backend/Data | P0 |
| AI-01 | AI | Pydantic extraction schema + prompt | AI/Backend | P0 |
| AI-02 | AI | Relevance classification + keyword mapping | AI/Backend | P0 |
| SCR-01 | Scoring | Rule engine + score reasons | Backend + Sales | P0 |
| API-01 | Backend | Lead/crawl/source APIs | Backend | P0 |
| UI-01 | UI | Dashboard + filter + detail | Frontend | P0 |
| EXP-01 | Export | CSV/Google Sheets | Backend | P1 |
| QA-01 | QA | Golden dataset + regression tests | QA/Sales | P0 |
| OPS-01 | Ops | Runbook + demo reset script | Backend | P1 |

# 13. Test plan và tiêu chí nghiệm thu

## 13.1. Test theo lớp

| Lớp | Test chính |
| --- | --- |
| Crawler | URL discovery, pagination, JS wait, no duplicate, retry, source down |
| Parser | Date/currency/url normalization, missing field, encoding tiếng Việt |
| AI | Schema validation, irrelevant content, budget extraction, organization extraction |
| Scoring | Boundary 79/80/89/90, expired lead, no budget, Hà Nội, contact |
| API | Filter, pagination, invalid ID, crawl trigger status |
| UI | Filter/table/detail/source link/error state |
| E2E | Crawl một URL mới → xuất hiện dashboard với score/action |

## 13.2. Definition of Done cho demo

Có ≥ 4 nguồn crawl thật, trong đó ≥ 1 nguồn dùng JS/browser rendering.

Một lần chạy crawl không tạo duplicate với dữ liệu đã có.

Có ít nhất 30–50 lead mẫu để demo; ít nhất 5 lead score ≥ 80 nếu dữ liệu nguồn cho phép.

Mỗi lead hiển thị source URL, crawl time, need summary, score và score reasons.

Thay đổi scoring config không cần sửa crawler.

Có màn hình trạng thái nguồn/crawl hoặc tối thiểu log rõ ràng để biết source nào lỗi.

Có script/start command để một kỹ sư khác có thể chạy hệ thống từ README.

## 13.3. Golden dataset

Trước khi demo, chọn 20–30 URL đại diện và lưu expected output tối thiểu: relevant yes/no, organization, category, budget nếu có, expected score band. Dataset này dùng regression khi prompt/scoring thay đổi.

# 14. Kịch bản demo cuối tuần

Mở Dashboard và cho thấy dữ liệu hiện tại, số nguồn và thời gian crawl gần nhất.

Manual trigger một nguồn dễ và một nguồn JS-heavy; quan sát trạng thái RUNNING → SUCCESS.

Mở một lead mới: hiển thị source, organization, need, budget/location/contact nếu có.

Giải thích score bằng score_reasons và mapping NURTURE/EMAIL/CALL.

Filter Hot Lead (≥90), rồi filter Hà Nội và category OCR/AI.

Mở source URL để đối chiếu evidence với dữ liệu AI trích xuất.

Xuất CSV/Google Sheets hoặc trình diễn endpoint API danh sách lead.

Kết thúc bằng source health + kế hoạch Phase 2: thêm nguồn, CRM, email/call automation.

Chuẩn bị dữ liệu demo dự phòng:

Giữ một snapshot dataset đã crawl thành công để tránh phụ thuộc website thay đổi đúng giờ demo.

Vẫn thực hiện ít nhất một crawl live để chứng minh hệ thống hoạt động.

Nếu source live lỗi, demo replay từ raw snapshot và hiển thị log lỗi rõ ràng — không che giấu failure.

# 15. Rủi ro và phương án xử lý

| Rủi ro | Ảnh hưởng | Xác suất | Phương án |
| --- | --- | --- | --- |
| Trang thay đổi selector/JS | Crawler fail | Trung bình | Adapter riêng; wait_for có mục tiêu; raw snapshot; source fallback |
| Anti-bot/CAPTCHA/login | Không crawl được | Cao ở LinkedIn/Facebook | Loại khỏi critical path; không bypass; dùng nguồn hợp lệ khác |
| Mạng đấu thầu phức tạp | Chậm Day 2 | Trung bình/Cao | Timebox 4–6 giờ; nếu blocker chuyển Hà Nội/dx và giữ adapter skeleton |
| LLM trả JSON lỗi | Pipeline gián đoạn | Trung bình | Pydantic validate; retry 1 lần; error queue |
| Chi phí/token | Tăng chi phí | Thấp ở demo | Keyword pre-filter; truncate/chunk content; cache extraction |
| Duplicate nhiều nguồn | Sales thấy spam | Trung bình | URL/content hash; entity + title similarity Phase 1.5 |
| Score chưa sát Sales | Lead ưu tiên sai | Cao ban đầu | Score reasons + config YAML + review hàng ngày với Sales |
| Website chậm giờ demo | Demo gián đoạn | Trung bình | Snapshot fallback + live crawl nguồn thứ hai |
| Dữ liệu contact cá nhân | Privacy/compliance | Trung bình | Chỉ lấy contact công khai phục vụ mục đích kinh doanh hợp lệ; audit nguồn |

# 16. Kế hoạch sau demo

| Phase | Mục tiêu | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| Phase 1.5 1–2 tuần | Ổn định crawler | Thêm nguồn Gov/địa phương; monitoring; source-specific tests; dedup nâng cao; enrichment organization |
| Phase 2 | Intelligence + CRM | CRM sync API, owner routing, account matching, history, feedback từ Sales |
| Phase 3 | Automation | Email template/Brandname/call workflow với human approval và audit |
| Phase 4 | Learning loop | Dùng outcome CRM để calibrate score, ranking và recommendation |

Chỉ nên tự động gửi email/gọi sau khi có cơ chế review, quyền truy cập, opt-out/compliance và dữ liệu outcome đủ để đánh giá chất lượng lead.

# Phụ lục A. Cấu trúc repo đề xuất

lead-crawler/
├── app/
│   ├── api/                 # FastAPI routes
│   ├── crawlers/
│   │   ├── base.py
│   │   ├── baodauthau.py
│   │   ├── chinhphu.py
│   │   ├── muasamcong.py
│   │   └── dxgov.py
│   ├── pipeline/
│   │   ├── normalize.py
│   │   ├── dedup.py
│   │   ├── extract.py
│   │   └── scoring.py
│   ├── models/              # DB + Pydantic models
│   ├── services/
│   └── main.py
├── configs/
│   ├── sources.yaml
│   ├── keywords.yaml
│   └── scoring.yaml
├── data/
│   ├── raw/
│   └── golden/
├── tests/
├── ui/                      # React/Streamlit
├── docker-compose.yml
├── .env.example
└── README.md

# Phụ lục B. Cấu hình mẫu Crawl4AI

from crawl4ai import AsyncWebCrawler, BrowserConfig, CrawlerRunConfig

BROWSER = BrowserConfig(
    browser_type="chromium",
    headless=True,
    viewport_width=1280,
    viewport_height=900,
)

async def crawl(url: str, wait_for: str | None = None):
    cfg = CrawlerRunConfig(
        wait_until="domcontentloaded",
        wait_for=wait_for,
        page_timeout=60_000,
        delay_before_return_html=0.5,
    )
    async with AsyncWebCrawler(config=BROWSER) as crawler:
        result = await crawler.arun(url=url, config=cfg)
        if not result.success:
            raise RuntimeError(result.error_message)
        return {
            "html": result.html,
            "markdown": result.markdown,
            "url": url,
        }

Lưu ý: selector/wait condition phải cấu hình theo từng website sau khi kiểm tra thực tế. Không dùng sleep dài cố định làm cơ chế chính cho JS rendering.

# Phụ lục C. Mẫu dữ liệu đầu ra

| Organization | Need | Budget | Location | Source | Score | Action |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn vị A | Triển khai số hóa hồ sơ và OCR | 4.5 tỷ | Hà Nội | Đấu thầu | 92 | CALL |
| Doanh nghiệp B | Xây nền tảng dữ liệu/AI | N/A | Hà Nội | Báo chí | 84 | EMAIL |
| Cơ quan C | Đề án chuyển đổi số giai đoạn 2026–2030 | N/A | Miền Bắc | Chính phủ | 72 | NURTURE |

# Tài liệu tham chiếu

Biên bản “Tóm tắt cuộc họp” ngày 20/08/2026: mục tiêu AI Lead Intelligence & Crawler, nguồn dữ liệu, scoring/action và đầu ra MVP.

Crawl4AI repository/documentation: BrowserConfig, CrawlerRunConfig, JavaScript execution, wait_for, scan_full_page và các tùy chọn browser crawling.